תיאור הפרויקט ותכנית ביצוע

שמות הסטודנטים : חליל קבלאוי 206758088

סלאם עאסלה 314892761

שם המנחה : מורדו שלום

שם פרויקט : אלגוריתמי חיפוש מחרוזות בטקסט

הדרישות של הפרויקט: אליו לעמוד הם לממש ולעשות ויזוליציה שני אלגוריתמים בפרויקט הזה אחד הוא האלגוריתם של Boyer-Mooreוהשני הוא האלגוריתם של Knuth-Morris-Prat

מהלך הביצוע המתוכנן :

|  |  |
| --- | --- |
| משימה | מועד ביצוע |
| 1.סיום תכנון הפרויקט | 15.12.2020 |
| 2. הגשת דיווח אמצע | 20.1.2021 |
| 3.מימוש האלגוריתם הראשון | 1.2.2021 |
| 4.מימוש האלגוריתם השני | 1.3.2021 |
| 5.ספר פרויקט | 4.3.2021 |
| 6.מצגת פרויקט | 11.3.2021 |